附件2

2024—2025年全域幸福河湖建设项目任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容或举措 | 责任单位 | 计划实施时间 | 2024—2025年  项目投资  （万元） | | 市财政投资  （其中省级补助） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙华溪荷塘名邸段改造工程 | 河道中心线长度为632.26m，结合箱涵顶部空间（箱涵顶部设置亲水浅水系，即双层河道）及河道周边来建设生态水景、公园、滨水栈道等，设计面积约为14270m2。 | 商城集团、水务局 | 2024—2025 | 1000 | | 0 |
| 2 | 梅湖堰坝建设工程 | 建设154.5m长的3孔钢坝堰坝一座，配套景观建设。 | 城投集团、水务局 | 2025 | 4000 | | 4000（250） |
| 3 | 义乌市苏溪镇大陈江（蒋宅—邢宅村段）美丽河湖工程 | 新建游步道长2184.60m，新建堰坝1座，改建堰坝2座，新建便桥1座及河道景观绿化标准化配套设施。 | 苏溪镇、水务局 | 2024—2025 | 3000 | | 1800（900） |
| 4 | 义乌市大陈镇大陈江（大陈二  村—大陈三村段）整治工程 | 整修、加固护岸约4.6km。新建防汛抢险道路2300m，新建亲水步道4600m，新建亲水平台300m2，新建栈道100m，堰坝改造3座，滩地保护41500m2。 | 大陈镇、水务局 | 2024—2025 | 3000 | | 1800（900） |
| 5 | 城中河（建设二村段）改造提升工程 | 治理河道603.75m，防洪安全、生态挡墙、生态清淤。 | 建投集团、水务局 | 2024—2025 | 1400 | | 0 |
| 6 | 义乌市赤岸镇吴溪（上吴—江头桥）段美丽河湖建设工程 | 河道整治1.8km，防洪保安、水生态修复、绿化配套，水景观、水文化建设，沿线几个村农村水系连通整治。 | 赤岸镇、水务局 | 2024—2025 | 2000 | | 1200（650） |
| 7 | 香溪河道治理工程 | 河道中心线长1914.76m，新建堤顶滨水绿道1648m，绿道面积4944m2。 | 自贸区、水务局 | 2025 | 3800 | | 0 |
| 8 | 后余溪河道治理工程 | 河道中心线713.89m，防洪保安、水生态修复、绿化配套，水景观、水文化建设。 | 后宅街道、水务局 | 2024 | 1900 | | 0 |
| 9 | 城南河（稠州中路—江滨西路）河道治理工程 | 河道中心线长356.87m，新建左右岸堤防666.9m（其中右岸长339.48m，左岸327.42m）、新建堤顶防汛通道660m、改建中水管333.5m、水文化、生态修复工程、亲水便民工程等相关配套设施等。 | 水务局 | 2024—2025 | 1500 | | 0 |
| 10 | 福田街道前店村水系联通工程 | 前店村内池塘、溪沟、排水沟渠综合治理，新建池塘护岸506m，改建排水渠道101m，新建游步道603m，新建景观堰坝1座，亲水埠头2处及生态绿化等。 | 福田街道、水务局 | 2024—2025 | 900 | | 540（300） |
| 11 | 后溪（白岸头—下骆宅）河道改造工程 | 河道中心线长1396m，新建堤顶滨水绿道约2457m，位于河道两岸堤顶，绿道宽度为3m。拟建绿道采用沥青混凝土材质，绿道面积7371m2。 | 福田街道、水务局 | 2025 | 1800 | | 1080（350） |
| 12 | 新新溪河道提升工程 | 绿道建设100m及景观提升等。 | 苏溪镇、水务局 | 2024—2025 | 100 | | 60（30） |
| 13 | 义乌市生态共富小流域水土流失综合治理项目（巧溪小流域） | 治理水土流失面积5km2，封育治理面积5km2，堤防护脚工程1215.82m，拦砂坝改造7座（新建1座，改造6座），岸坡整治绿化工程71.06m。 | 苏溪镇、水务局 | 2025 | 470 | | 282（0） |
| 14 | 水系激活生态配水工程 | 青口溪、鲇溪、赤塘溪、前溪、后溪等河道治理、生态配水。何店联合泵站提水工程（缸窑溪）、义乌江引水灌区工程（铜溪）。 | 水务集团、  江东街道、  廿三里街道、  义亭镇、水务局 | 2024—2025 | 2000 | | 1000（0） |
| 15 | 大陈江幸福河道生态提升工程（红旗村段） | 河道中心线长2.469km,堤顶绿道新建及改造4.14km，游步道1.488km、新建栈道0.3km，亲水台阶改造6处，堰坝修复2座，生态景观绿化。 | 大陈镇、水务局 | 2024—2025 | 500 | | 300（150） |
| 16 | 水美乡村创建（30个） | 新增创建30个水美乡村。 | 各镇街、水务局 | 2024—2025 | 900 | | 300（300） |
| 17 | 深化河长制、湖长制管理 | 出台《义乌市河湖长制工作机制》《义乌市河湖四乱处置机制》等，并进行监管。 | 水务局 | 2025 | 50 | | 50（50） |
| 18 | 智慧管护平台建设 | 融合或新增1300个视频监控，其中55个涉水高空视频监控，新增无人机及配套计算机设备；构建“义起智水”综合应用平台。 | 水务局 | 2024—2025 | 480 | | 480（120） |
| 19 | 义乌市云黄山健康步道项目 | 面积8.5km2，规划三级绿道，包括自行车环线17km，登山步道17km，7个骑行驿站，12个景观节点等。 | 义乌市佛堂镇文化旅游区投资有限公司、水务局 | 2024—2025 | 8000 | | 0 |
| 20 | 九寨湾.疯狂部落 | 占地960亩，建设飞龙寨、栖云寨、荣耀寨、花想寨、寻梦寨、嗨森寨、云水寨/淬火寨、田心寨等九个寨，2025年建成荣耀寨并运营。 | 交旅集团、水务局 | 2025 | 3000 | | 0 |
| 21 | 佛堂儿童公园 | 建设滨江儿童公园一座，绿化面积17373m2，景观面积16872m2。 | 佛堂镇、水务局 | 2024—2025 | 1500 | | 0 |
| 22 | 义乌大剧院项目 | 总用地4.7万m2，总建筑面积10.97万m2，建筑主体包括多功能厅、音乐厅、国际会议厅及大剧场。 | 城投集团、水务局 | 2024—2025 | 5000 | | 0 |
| 合计 | | | | | 46300 | 12892（4000） | |