义乌市“两山”实践创新基地建设重点工程汇总表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主要内容 | 起止年限 | 总投资（万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护与修复工程 | 义乌市  植物园 | 项目用地面积约610公顷，包括原有建筑的再利用、绿道贯通、景观配置、生态修复等。 | 2022 | 2500 | 城投集团 |
| 2 | 新一轮“一村万树”行动 | 创建“一村万树”示范村7个以上。 | 2022—2025 | 350 | 自规局 |
| 3 | 自然保护地勘界立标 | 完成自然保护地整合优化和勘界立标，建立自然保护地矢量数据库。 | 2022—2025 | 301 | 自规局 |
| 4 | 环境质量提升工程 | 双江水利枢纽工程 | 正常库容1733万立方米，正常蓄水位54.2米，日供水规模20万吨/天。 | 2022—2024 | 359209 | 双江湖指挥部、双江湖集团 |
| 5 | 江东污水处理厂三期扩建工程 | 扩建12万吨/日市政污水处理厂，土建一次性建成，设备分两期实施。 | 2022—2024 | 120000 | 水务建设集团 |
| 6 | 岩口水库水环境综合治理工程 | 雨污合流改造、雨水溢冒整治、生态湿地改造、农业面源污染整治、土地流转、库尾村庄异地搬迁等。 | 2022—2024 | 60000 | 水务局、五水办、上溪镇 |
| 7 | 城北水厂二期工程 | 新增供水能力15万吨/天。 | 2022—2025 | 26921 | 水务建设集团 |
| 8 | 环境质量提升工程 | 双江湖  净水厂 | 建设16万吨/日全地埋市政污水处理厂。 | 2022 | 26000 | 水务建设集团 |
| 9 | 义乌市再生资源利用  中心 | 一期项目餐饮垃圾、地沟油、厨余垃圾处理规模分别为100t/d、30t/d、100t/d；二期项目餐饮垃圾、地沟油、厨余垃圾处理规模分别为250t/d、30t/d、250t/d。 | 2022 | 13000 | 行政执法局、  义乌深能再生资源有限公司 |
| 10 | 城市污泥资源化利用及热电冷气联供项目 | 处理城市生活污泥和造纸、印染污泥等污泥600t/d。 | 2022 | 8000 | 生态环境分局、浙江华川实业集团有限公司 |
| 11 | 塔山三期填埋场已填埋垃圾开挖库容置换项目（一库区） | 开挖并外运焚烧处理塔山三期填埋场内（一库区）约47.3万立方米已填埋垃圾，置换库容接收义乌市生活垃圾焚烧发电厂固化稳定化后的飞灰。 | 2022—2025 | 7606 | 行政执法局 |
| 12 | 大陈江美丽河湖建设工程 | 按省美丽河湖标准开展大陈江堤坊达标提档，治理长度8公里。 | 2022—2025 | 7500 | 苏溪镇、大陈镇 |
| 13 | 铜溪幸福河湖建设工程 | 沿江堤防工程、绿道工程、绿化工程、水环境整治及水文设施与公共设施等。 | 2023—2025 | 5000 | 佛堂镇、义亭镇、城西街道 |
| 14 | 农村污水管网改造工程 | 完成坑口、宝山头、下叶、上傅、毛陈、梅林、和溪、堂楼下、后阳、新店、丹山等村农村污水管网改造。 | 2022—2024 | 3000 | 佛堂镇 |
| 15 | 苏溪污水处理厂扩建  工程 | 扩建2万吨/日市政污水处理厂。 | 2022—2023 | 2500 | 水务建设集团 |
| 16 | 环境质量提升工程 | 水生态环境监管 | 建设污水管网水质水量自动监测站点＋河道水质自动监测站点+综合运用平台，实现在线监测、自动考核，形成问题发现、派发、整改闭合循环，为治水问题溯源提供支撑。 | 2022—2023 | 2500 | 生态环境分局 |
| 17 | 洪溪支流（商城大道至洪溪段）河道治理工程 | 河道开挖、挡墙、堤防绿化。 | 2022 | 379 | 福田街道 |
| 18 | 航慈溪（上溪镇段）河道治理工程 | 治理河道中心长度874米，两岸实际治理长度1583米。 | 2022 | 263 | 上溪镇 |
| 19 | 九都溪（楂林一村段）河道治理工程 | 河道治理800米。 | 2022 | 193 | 大陈镇 |
| 20 | 生态经济体系构建工程 | 西门老街  项目 | 按照4A级景区标准对义乌市中心西门老街区块进行保护开发，项目规划约200亩，以新建、迁建、保留、修复为主，融合百县千碗等地方特色美食业态，共同打造“时尚生活与传统民居相协调”，“产城人文”四位一体，具有义乌“历史记忆符号”和“空间城市画像”的精品文旅项目。项目一期戚氏宗祠修缮工程已启动。 | 2022—2026 | 260000 | 交旅集团 |
| 21 | 森山健康产业园 | 总用地约1000亩，总建筑面积87.6万平方米，建设旅游文化区、养生养老功能区、智慧工厂、特色农业休闲体验区和服务平台五大区块。 | 2022—2025 | 200000 | 经开区管委会、  森山小镇投资有限公司 |
| 22 | 生态经济体系构建工程 | 云黄山景区创建工程 | 规划范围约10平方公里，通过山寺一体化，整合云黄山、双林寺及周边旅游资源，全面提升云黄山的文化高度，主要包括以下四个项目：①双林禅寺改扩建工程。项目规划面积约162亩，分三期实施，含厢房改造、转轮殿及双林禅院等建设。②傅大士文化园项目（谋划）。项目规划面积约36458.98m2，拟建设寺庙西侧配套道路、景观平台及广场、水体改造、绿化改造提升、景观电气工程以及亭台水榭、雕塑小品等。③云黄山开发建设（谋划）。围绕弥勒文化和维摩禅文化，以云黄山自然风光为肌理，开发建设云黄文化名山。④禅修康养酒店（谋划）。为景区配套建设高品质的禅养度假酒店、高端民宿以及其他康养设施等。 | 2022—2024 | 152143 | 佛堂镇、  双江湖集团 |
| 23 | 义乌江美丽城防工程 | 对5.8公里长的堤防开展达标提档建设，主要内容为挡墙、绿化建设等。 | 2022—2025 | 10000 | 佛堂镇、  建投集团、  水务建设集团 |
| 24 | 美丽乡村  建设 | 完成缸窑未来乡村省级建设试点验收，开展全域未来乡村培育建设，积极争取新的省级未来乡村试点；谋划国企结对2.0模式，完成10个以上基础设施工程项目建设；完善美丽乡村长效管理机制，有效提升农村人居环境；全市80%以上的行政村达到省级新时代美丽乡村标准，其中45%以上的行政村建成省级新时代美丽乡村精品村。 | 2022 | 5000 | 农业农村局 |
| 25 | 缸窑文化旅游项目 | 占地165亩，主要打造现代农业、陶艺村落、亲子乐园、玄果林业公园。 | 2022—2024 | 1800 | 义亭镇 |
| 26 | 生态经济体系构建工程 | 西田稻香园 | 占地面积1100亩，集游玩水稻观光、农事体验、亲子研学为一体的农文旅游项目。 | 2022—2024 | 600 | 义亭镇 |
| 27 | 大剧院项目 | 项目用地面积47000平方米，建设融高雅艺术演出、普及教育及文化艺术交流，兼具会议功能的大剧院。 | 2022—2025 | 240088 | 城投集团、  自贸发展区管委会、  文广旅体局 |
| 28 | 文化品牌打造工程 | 廿三里街道老街保护性综合开发项目 | 126亩建设用地上房屋有机更新后重新规划，保护、还原小商品市场发源地老街，打造廿三里文旅市场。 | 2022 | 100000 | 廿三里街道 |
| 29 | 田心历史文化村落保护相关工程 | 田心古道修复与改造、三角明堂、东塘区块建筑修缮、村内绿化与景观提升等项目。 | 2022 | 1333 | 佛堂镇 |
| 30 | 柳三村本立堂保护维修工程（一期） | 占地面积4820平方米。 | 2022 | 700 | 文广旅体局、  北苑街道 |
| 31 | 生态环境损害赔偿制度 | 完善生态环境损害赔偿制度，健全环境损害赔偿评估方法和实施机制。 | 2022—2024 | / | 生态环境分局 |
| 32 | 长效机制  建设 | 领导干部自然资源资产离任审计制度 | 全面开展领导干部自然资源资产离任审计。 | 2022—2024 | / | 审计局 |
| 33 | 乡镇（街道）生态所 | 推动建立乡镇（街道）生态环境所。 | 2022—2024 | / | 生态环境分局 |
| 34 | 绿色发展财政奖补机制 | 优化绿色发展财政奖补机制。 | 2022—2024 | / | 财政局 |
| 35 | 长效机制  建设 | 自然资源确权登记 | 推进重要生态空间确权登记，明确自然资源资产产权主体，完善自然资源全生命周期监管体制。 | 2022—2024 | / | 自规局 |
| 36 | 自然资源资产负债表编制 | 推进自然资源资产负债表编制全域覆盖。 | 2022—2024 | / | 自规局 |
| 37 | 生态系统生产总值（GEP）核算和考核制度 | 建立具有义乌特色的常态化生态系统生产总值（GEP）核算和考核制度，建立义乌生态产品目录清单。 | 2022 | / | 发改局 |