义乌市2021—2025农村生活污水治理“双提标”实施项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年份 | 处理设施建设 | 管网建设 | 总投资估算（万元） |
| 新建处理设施（个） | 改造处理设施（个） | 处理设施建设投资估算（万元） |
| 新建处理设施总数 | 改造设施总数 | 纳厂改造设施数 | 提升改造设施数 | 新建管网数（千米）（管径≥100mm） | 改造管网数（千米）（管径≥100mm） | 管网建设投资估算（万元） |
| 1 | 2021年 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1089 | 7.7 | 1.5 | 864.5 | 1953.5 |
| 2 | 2022年 | 3 | 4 | 1 | 3 | 950 | 3.3 | 4.5 | 613.5 | 1563.5 |
| 3 | 2023年 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1200 | 7.7 | 8.5 | 1305.5 | 2505.5 |
| 4 | 2024年 | 4 | 6 | 6 | 0 | 670 | 4.4 | 6.5 | 850 | 1520 |
| 5 | 2025年 | 0 | 4 | 2 | 2 | 250 | 1 | 6.5 | 520 | 770 |